## Slide 1: インテグレーションプロジェクト 分析計画書
吉村博行
ドラマの視聴率の要因分析

## Slide 2: 分析プロジェクトの企画サマリー
分析ゴール
(定性的目標）
番組制作の中のクリエイティブ要素である、企画/ネタ、ドラマなどの原作、出演者の選出などを機械学習を用いて定量的に行えるようにする。
アウトプット
分析手法の仮説
解釈性が最重要のため、線形回帰かランダムフォレスト
(上記で何か問題がある場合には階層ベイズの使用も検討)
評価方法
モデルの予測精度について
ドラマ現場の人にとって納得感のあるアウトプットか
（なんらかインサイトがあるか）
使用するデータ
自社データは使用不可。Web上から入手できる範囲でドラマの視聴率などを分析する
ビジネス課題
(課題選択の背景)
これまで直観や暗黙知に頼っていた番組制作のクリエイティブを、
Netflixのようなデータに基づいた意思決定方法にする
KPIとその目標
(定量的目標）
ドラマの視聴率の要因となる特徴量とその寄与度をPoCとして算出する

## Slide 3: 分析の目的とターゲットKPI
KPIと
その目標
中長期的なKPI（半年~1年）
  歩留まり率が+X%改善する
短期的なKPI（3ヶ月~半年）
  終了時アンケートのQ.Xのスコアが+0.5pt
分析の目的
ブートキャンプ受講中に、講師が各受講生の離脱確率を理解することで、早めにフォロー面談などを行うことで、歩留まり率を改善する。
ビジネス課題
データミックスでは、ブートキャンプステップからベーシックステップへの歩留まり率を改善することで収入向上を検討している。
未

## Slide 4: 2. 期待する成果とアウトプット
本プロジェクトでは、データミックスの講師陣がいち早く、学習に躓いている受講生を察知し、フォローすることが目的です。そのためには、常にダッシュボード上でモニタリングできる必要があります。
誰に
いつ
何を
データミックス講師に
各ステップ終了時に
受講生別の
ドロップアウト確率を
期待する成果
ダッシュボードで確認することができる
分析の
アウトプット
誰が（誰に対し）
いつ
何が（何を）
データミックス講師が
各ステップ終了時に
ドロップアウトしそうな受講生と面談できる
ようになる
未

## Slide 5: 3. 使用予定のデータ
本分析プロジェクトでは、受講生の行動に関するデータを幅広く集めて、データベースに一元管理することから始めます。
現在、各部門に散在しているデータを集めていきます。
データ | 入手方法 | データ期間 | 粒度 | 列 | 例
小テストデータ | オペレーション部に依頼し、 データベースへ接続する | 20XX/X~20XX/X | 日別 | 日付 | 2016-01-01
 |  |  |  | student_id | 1
 |  |  |  | 拠点 | 東京, 福岡
 |  |  |  | 点数 | 100
出席データ | オペレーション部に依頼し Excelで入手 | 20XX/X~20XX/X | 日別 | 日付 | 2016-01-01
 |  |  |  | student_id | 1
 |  |  |  | 授業 | 機械学習
 |  |  |  | 出席 | 1
未

## Slide 6: 4. 分析手法の仮説・アプローチ
データ加工・前処理
データ理解
基礎分析
インサイト出し
アウトプット作成
実施
事項
必要な
知識
・
技能
分析用DB準備
データ詳細理解
データマート作成
データ前処理
受講生の特徴理解
  要素分解
  時系列分解
特徴量作成
可視化
モデリング
インサイト出し
ダッシュボード作成
レポート作成
MySQLをつかったデータベース構築
自動でデータ収集する仕組みを構築
Tableauによる可視化
特徴把握
ロジスティック回帰
ランダムフォレスト
プレゼン資料作成
Redashを使ったダッシュボードのデザイン
期間
7日
7日
7日
未

## Slide 7: 5. 評価方法
主な検証方法は以下のとおりです。検証中は「うまくいかない可能性があるとしたら」を考えてデータを収集することが重要となります。
モデリングの精度検証
  バックテスト
打ち手の検証:
  ステップ終了時のアンケート
未